## Slide 1
HP-10
DEFINITION OF READY
Remover Precio Base en Habitaciones
Hotel Platinium · Actual
Responsable: Roy
Equipo: Desarrollo
2026-07-13

## Slide 2
HP-10 · DEFINITION OF READY
Historia de Usuario
COMO
cajero/recepcionista
QUIERO
que el precio de la habitación se ingrese directamente en el módulo de Rooming sin depender de un precio predefinido en la configuración de la habitación
PARA
tener flexibilidad total en el cobro y evitar errores de validación de precios al momento de crear habitaciones.

## Slide 3
HP-10 · DEFINITION OF READY
Criterios de Aceptación
4 criterios
La columna 'Precio Base' debe desaparecer del listado de habitaciones.
El campo 'Precio Base' debe eliminarse del modal de creación y edición.
El backend debe permitir crear y editar habitaciones sin enviar el precio base.
El módulo de Rooming debe asumir por defecto S/ 0 para el precio, permitiendo su ingreso manual.

## Slide 4
HP-10 · DEFINITION OF READY
Propuesta Técnica
Frontend
Eliminar columna en index.php
Remover campo del modal Vue
Ajustar exportación PDF/Excel
Ajustar lógica de Vue data
API / Backend
Quitar validación $precio_base <= 0
Remover precio de los logs de auditoría
Insertar precio_base = 0 por defecto
Base de Datos
Mantener columna precio_base por compatibilidad
El valor por defecto será 0
No se requiere migración estructural

## Slide 5
HP-10 · DEFINITION OF READY
Evidencia Técnica
Maqueta
UI de Habitaciones sin columna de Precio Base
Diagrama
Flujo de actualización de Rooming
Base de Datos
Consultas ignorando precio_base

## Slide 6
HP-10 · DEFINITION OF READY
Riesgos y Dependencias
Riesgos
Posibles dependencias ocultas en reportes de ingresos
BAJO
Falta de validación del precio en Rooming si se ingresa 0 accidentalmente
MEDIO
Dependencias
Módulo de Rooming

## Slide 7
HP-10 · DEFINITION OF READY
Definition of Done
Código frontend actualizado y probado.
Código backend actualizado y sin validación estricta de precio.
Pruebas de Cypress para el cuadro de reservas funcionando (HP-8).
Sin errores de consola en la vista de Habitaciones.
Creación de habitaciones validada exitosamente.